高攀教师苑室外供电线路改造工程采购项目磋商邀请函

一、项目名称

成都市武侯区高攀路11号高攀教师苑室外线路改造工程采购项目。

二、项目要求

（一）工程地点：成都市武侯区高攀路11号高攀教师苑；

（二）建设内容：室外供电线路改造；

（三）技术及要求详见附件1《工程量清单》；

（四）付款方式：项目验收合格后10个工作日内，采购人支付合同总价款的80%；项目经审计结束且成交供应商向采购人支付审计价的5%作为工程质保金后10个工作日内，采购人按照审计结算价向供应商支付尾款（如有）；工程质保期满，经采购人确认供应商无违约行为、工程质量符合国家、省、市相关规定后，采购人于10个工作日内无息退还工程质保金。

（五）工期：正式入场后20日历日内完工。

三、项目预算

本项目最高预算限额为人民币1.6万元，超过该预算的报价为无效响应。

四、报名和磋商安排

（一）报名时间： 2017 年  5  月18日9：00—  2017年  5  月22日17:00（北京时间，节假日除外），供应商应于报名时间内将“报名回执”（见附件2）通过电子邮件形式发送至指定邮箱进行报名，否则不予接受。

（二）磋商时间：  2017 年  5  月23日上午11：00准时开始；

（三）磋商地点：成都市高新区天府大道中段800号天府四街66号航兴国际广场2号楼8楼；

（四）磋商方式：本次采购采用磋商方式进行，各供应商可派法定代表人或授权代表携带下列资质证明材料原件及复印件（复印件应加盖公章）各一套（应密封并加盖公章）参加。

1. 授权代表有效身份证和授权委托书（法定代表人参加的，提供法定代表人有效身份证）；

2. 营业执照或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书、组织机构代码证、税务登记证（已三证合一的，无需提供组织机构代码证和税务登记证）；

3. 项目报价单；

4. 项目实施方案；

5. 近3年内承担类似项目的佐证材料；

6. 供应商参加本次磋商活动时，符合《政府采购法》第二十二条规定的条件的承诺函。

采购人将根据资质、质量和服务均能满足要求的原则确定成交供应商。

五、联系方式

采购人：成都市教育技术装备管理中心

联系人：王老师

联系电话：028-87793103-819

电子邮箱：755136214@qq.com。

成都市教育技术装备管理中心

2017年5月17日

附件1：工程量清单

| 项目名称 | 工作内容 | 工程数量（M) | 综合单价（元） | 合价（元） | 其中定额人工费（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50MMPVC管明敷 | 侧位划线打眼埋螺栓连接配管安装 | 150 |  |  |  |  |
| 管内穿线 铜芯导线截面25 | 穿线清扫编号接焊包头 | 350 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | 拆除及清理外运 简易架凳 | 1项 |  |  |  |  |
| 措施费 |  |  |  |  |  |  |
| 规费 |  |  |  |  |  |  |
| 暂定金 |  |  |  | 1500 |  |  |
| 税前造价 |  |  |  |  |  |  |
| 增值税 |  |  | 11℅ |  |  |  |
| 工程造价（控制价） |  |  |  |  |  |  |

附件2